附件2-1

第三轮省级生态环境保护督察第十八项整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 非道路移动机械普遍未申请环保编码、未建立进出场管理台账，四川路桥建设集团公司近3000台非道路移动机械，仅有24%申报了环保编码。 |
| 整改责任单位 | 四川路桥建设集团股份有限公司 |
| 整改目标 | 按规定申请非道路移动机械环保编码，建立完善进出场管理台账。 |
| 整改措施 | 1. 2023年6月底前，开展“四川路桥非道路移动机械申请环保编码、建立进出场管理台账”专项整治行动。
2. 2023年7月底前，形成取证情况清单，建立进出场管理台账。
3. 2023年12月底前，完成非道路移动机械环保编码申请。
 |
| 整改主要工作及成效 | 1. 已开展“四川路桥非道路移动机械申请环保编码、建立进出场管理台账”专项整治行动。
2. 已建立进出管理台账，将各设备机械取证情况动态更新。
3. 截止目前，公司非道路移动机械环保编码取证已完成3109台。
 |